**РФ**

**ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**СЕРАФИМОВИЧСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ХОПЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

№ 15 от 06.04.2018 г

«Об утверждении плана мероприятий

(дорожной карты») по благоустройству

территории Усть-Хоперского сельского

поселения Серафимовичского

муниципального района Волгоградской области»

В соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области от 31.08.2017г №472-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской области «Формирование современной городской среды Волгоградской области», Постановлением губернатора Волгоградской области № 32 от 16.01.2018г « О Волгоградском областном конкурсе проектов (программ) по благоустройству территорий муниципальных образований Волгоградской области в 2018 году»,

Постановляю:

1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») благоустройства территории Усть-Хоперского сельского поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской области (согласно приложению №1)

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Усть-Хоперского

сельского поселения С.М. Ананьев

Приложение 1

к постановлению администрации

Усть-Хоперского сельского поселения

от 06.04.2018 г. № 15

План мероприятий («дорожная карта») благоустройства территории Усть-Хоперского сельского поселения Серафимовичского

муниципального района Волгоградской области на 2018 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| 1. | Создание рабочей группы по проекту | Администрация Усть-Хоперского сельского поселения | март- апрель 2018г |
| 2. | Проведение анализа состояния существующей инфраструктуры и мемориальных объектов | Администрация Усть-Хоперского сельского поселения | март- апрель 2018г |
| 3. | Разработка проекта «Проект (программа) благоустройства Усть-Хоперского сельского поселения | Администрация Усть-Хоперского сельского поселения | Март- апрель 2018г |
| 4. | Проведение конкурса конструктивных способов определения поставщиков | Администрация Усть-Хоперского сельского поселения | Апрель- май 2018г |
| 5. | Размещение извещения на официальном сайте о проведении конкурса по отбору подрядчиков | Администрация Усть-Хоперского сельского поселения | Май 2018г |
| 6 | Планировка земельного участка | Администрация Усть-Хоперского сельского поселения | Май 2018г |
| 7 | Установка сети освещения | Администрация Усть-Хоперского сельского поселения | Июнь-июль 2018г |
| 8 | Установка тротуарного покрытия | Администрация Усть-Хоперского сельского поселения | Июнь- июль 2018г |
| 9 | Установка МАФ; установка детских игровых комплексов | Администрация Усть-Хоперского сельского поселения | Июль-август 2018г |
| 10 | Установка ограждения | Администрация Усть-Хоперского сельского поселения | Сентябрь 2018г |